АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Спасск |  |  |  |

О новой редакции приложения, утвержденного постановлением Администрации Спасского района Пензенской области от 09.04.2014 № 161 «Об утверждении муниципальной программы Спасского района Пензенской области «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на        2014-2024 годы» (с последующими изменениями)

В целях реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Спасском районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»          (с последующими изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Спасского района Пензенской области от 28.04.2017      № 139 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Спасского района Пензенской  области» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального района Спасский район Пензенской области (с последующими изменениями), Администрация Спасского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение, утвержденное постановлением Администрации Спасского района Пензенской области от 09.04.2014 № 161 (с последующими изменениями)                                      «Об утверждении муниципальной программы Спасского района Пензенской  области «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Спасские районные ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Спасского района Пензенской области по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. главы Администрации

Спасского района 	                                                                                                  А.А. Никулкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

- постановлением

- Администрации Спасского района                                                                                                                                                                                                                               Пензенской области

- от                       №

Муниципальная программа

Спасского района Пензенской области

«Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»

г. Спасск

2020

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |
| Соисполнители муниципальной Программы | ОГИБДД Ое МВД России по Спасскому району (по согласованию) |
| Подпрограммы | - |
| Цели муниципальной Программы | Снижение числа погибших в ДТП людей на 28,82% к концу 2024 года относительно 2012 года; |
| Задачи муниципальной Программы | Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. |
| Целевые показатели муниципальной Программы | - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения Пензенской области); - транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Пензенской области) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2024 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы составляет 230,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. –0 тыс. рублей; 2015 г. –0 тыс. рублей; 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей; 2018 г. – 30,0 тыс. рублей; 2019 г. – 30,0тыс. рублей; 2020 г. – 30,0 тыс. рублей. 2021 г. – 30,0тыс. рублей; 2022 г. – 30,0тыс. рублей; 2023 г. – 30,0тыс. рублей; 2024 г. – 30,0тыс. рублей; |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

Программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Спасского района Пензенской области. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами взрослые, дети.

Ежегодно в Пензенской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения около 300 человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является актуальной задачей и для Спасского района, составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию района.

На территории Спасского района имеют место ДТП, в которых гибнут или теряют здоровье люди, становятся их участниками и несовершеннолетние, нередко по вине взрослых.

Вместе с тем, обстановка с аварийностью на дорогах области остается достаточно сложной. За 12 месяцев 2019 года в Спасском районе Пензенской области выявлено 5337 (АППГ - 5233) нарушений Правил дорожного движения, в том числе выявлено 23 (АППГ - 42) водителя в состоянии опьянения. В 2019 году на территории, обслуживаемой отделением ГИБДД Отд МВД России по Спасскому району зарегистрировано 22 ДТП (АППГ - 20), в которых погибло 7 (АППГ – 4), 32 (АППГ – 29) человек получили телесные повреждения. Зарегистрировано 2 (АППГ-5) ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, гибели несовершеннолетних не допущено, ранено несовершеннолетних 2  (АППГ - 2) человека.

За истекший период 2020 года совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 10 (в том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет) и получили ранения 22 человека. Основная доля ДТП от общего количества происшествий совершена водителями иногородних транспортных средств на ФАД М-5 «Урал».

- Цели и задачи муниципальной Программы

Целями Программы являются:

- снижение числа погибших в ДТП людей на 28,82% к концу 2020 года относительно 2012 года;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Сведения о целевых показателях Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы.

- Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется в 2014-2024 годы.

- Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых  актов Спасского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

- Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы приведено в приложениях № 3,4 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

- Анализ рисков реализации Муниципальной программы

и меры управления рисками

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)	организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2)	финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме;

3)	непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: - неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; - недостаточная адаптируемость Муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов муниципальной власти. | умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: - дефицит средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы | высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Муниципальной программы. |
| Непредвиденные риски: - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | высокий | осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

- 7.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового доклада.

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

7.2.1. Оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95 % запланированных результатов и освоено не менее 95 % запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации муниципальной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

- Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.

7.2.2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В случае запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (средства федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

- В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

7.2.3. Оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области по следующей формуле:

- Эис = СРм/ССуз, где

Эис– эффективность использования средств бюджета муниципального района Спасский района Пензенской области;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области;

- ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области составляет менее 90 %, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области заменяется на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

- Данный показатель рассчитывается по формуле:

- Эис = СРм/ССуз, где

Эис– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

- В случае если отношение СРм/ССуз больше 1, отношение принимается равным 1.

7.2.4. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу определяется:

7.2.4.1. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы и рассчитывается по следующим формулам:

- - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- СДПППЗ=ЗПППФЗПППП

- - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- СДПППЗ=ЗППППЗПППФ

где:

СДПППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПППФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПППП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

- 7.2.4.2.  Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

- СРПП=1NСДПППЗN,

где:

СРПП– степень реализации подпрограммы;

СДПППЗ– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

- При использовании данной формулы в случаях, если СДПППЗ больше 1, значение СДПППЗ принимается равным 1.

7.2.5. Оценки эффективности реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

- ЭРПП=СРПП∗ЭИС,где:

ЭРПП – эффективность реализации подпрограммы;

СРПП – степень реализации подпрограммы;

- ЭИС – эффективность использования средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

- Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРПП=СРПП∗СРМ,где:

ЭРПП - эффективность реализации подпрограммы;

СРПП – степень реализации подпрограммы;

СРМ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

7.2.6. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  ЭРППсоставляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРПП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРПП составляет не менее 0,7.

- В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

7.2.7. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2.7.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДМППЗ=ЗПМПФЗПМПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДМППЗ=ЗПМППЗПМПФ,

где:

СДМППЗ– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПМПФ– значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП– плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  СДМППЗбольше 1, СДМППЗпринимается равным единице.

7.2.7.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРМП=1NСДМППЗ N,

где:

СРМП– степень реализации муниципальной программы;

СДМППЗ– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

- При использовании в данной формуле в случаях, если СДМППЗ>1, значение СДМППЗ принимается равным 1.

7.2.8. Оценки эффективности реализации муниципальной программы проводится в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРМП=0,5∗СРМП+0,5∗1j(ЭРПП∗kj),

где:

ЭРМП– эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП– степень реализации муниципальной программы;

ЭРПП– эффективность реализации подпрограммы;

kj– коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент  kjопределяется по формуле:

kj=ФjФ,

где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

- j – количество подпрограмм.

7.3. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  ЭРМПсоставляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,7.

- В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

- 8. Управление и контроль реализации муниципальной

программы

8.1. Управление и контроль реализации  муниципальной  Программы осуществляется ответственным исполнителем.

8.2.  Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет курирующему заместителю Главы Администрации Спасского района, в отдел экономики, развития сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Спасского района Пензенской области и в Финансовый отдел Администрации Спасского района Пензенской области.

по запросам - необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

в срок до 15 июля текущего года полугодовой  отчёт  об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 11 к настоящему   Порядку.

ежегодно в срок до 1 марта – отчет о реализации Программы согласно таблицам приложений  № 11, № 12,13 и Доклад о реализации Программы.

8.3. Годовой  Доклад о реализации Программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указывается:

- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований Спасского района;

- распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам и подпрограммам, причины неполного освоения предусмотренных средств;

- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

- степень достижения запланированных целевых показателей муниципальной  Программы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;

- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Положением  об оценке эффективности муниципальных программ Спасского района Пензенской области;

- предложения о внесении изменений в Программу;

- сведения о внесённых ответственным исполнителем  изменениях  в муниципальную программу по форме согласно приложению №14 к настоящему Порядку.

8.4. Отдел экономики, развития сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Спасского района Пензенской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет Главе Администрации Спасского района годовой отчет о ходе реализации Программ на территории Спасского района.

8.5. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики, развития сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Спасского района Пензенской области вносит следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области в очередном финансовом году, если эффективность реализации программы составляет 100 или более  процентов;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если эффективность  её реализации  составляет менее 100 процентов.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения отдел экономики, развития сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Спасского района Пензенской области представляет Главе Администрации Спасского района для принятия решения.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной Программы Пензенской области

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения Пензенской области) | человек | 28,1 | 27,5 | 26,4 | 24,8 | 23,4 | 21,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 3 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Пензенской области) | человек | 36,2 | 28,7 | 23,4 | 21,3 | 18,2 | 15,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |

Приложение № 2

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы Спасского района Пензенской области

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

| - № п/п | - Вид нормативного правового акта | - Основные положения нормативного правового акта | - Наименование органа муниципальной власти Спасского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта | - Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Программа – «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |
| - 1.1. | Постановление Администрации Спасского района Пензенской области» | Внесение изменений в постановление Администрации Спасского района Пензенской области о новой редакции муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | - Отдел образования Администрации - Спасского района Пензенской области | По мере необходимости |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех  источников финансирования

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014 и 2015 годы

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | Всего | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений Спасского района | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 3.1

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы за счет всех  источников финансирования

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

на 2016 - 2018 годы

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N П№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений Спасского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | всего | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений Спасского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3.2

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы за счет всех  источников финансирования

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

на 2019 - 2024 годы

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N П№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений Спасского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района Спасский район Пензенской области | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений Спасского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной  программы Спасского района Пензенской области

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на 2014 и 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР <1> | ВР | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | 974 | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |

Приложение № 4.1

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Спасского района Пензенской области

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование  муниципальной программы)

за счет средств бюджета  муниципального района Спасский район Пензенской области  на  2016 - 2018 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | 974 | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 11. | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | 974 | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта  о выделении средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 4.2

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Спасского района Пензенской области

- «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование  муниципальной программы)

за счет средств бюджета  муниципального района Спасский район Пензенской области  на  2019 - 2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Год завершения действия программы, подпрограммы, основного мероприятия |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2024 г |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | 974 | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 11. | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 2024 г |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | 974 | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта  о выделении средств бюджета муниципального района Спасский район Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 5

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)  на 2014 и 2015 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) |  | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Пензенской области | феде- ральныйбюджет |  | Бюджет муниципального района Спасский район | внебюд- жетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Программа – «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе, уменьшение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных учреждениях, организациях, на предприятиях | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Проведение встреч с жителями Спасского района Пензенской области по вопросам транспортного обслуживания. | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение уровня информированности населения о мерах по повышению безопасности дорожного движения |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров. | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение транспортной дисциплины среди водителей автотранспортных предприятий различных форм собственности |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5 | Осуществление изучения деятельности медицинских комиссий по вопросам экспертизы профессиональной пригодности водителей, организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Повышение качества проведения экспертизы профессиональ ной пригодности водителей и предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Совершенствование форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3 | Подготовка, выпуск и распространение буклетов, листовок для образовательных организаций по формированию у детей культуры поведения на дорогах и работе с родителями | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Совершенствование методического обеспечения, организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выпуск не менее 100 экземпляров |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Выпуск не менее 100 экземпляров |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее учреждение образования по обучению детей правилам дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Участие в конкурсе не менее 4 ОУ |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Участие в конкурсе не менее 4 ОУ |  |
| 2.5 | Организация и проведение районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Внедрение современных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение районного конкурса видеоматериалов, снятого школьниками по формированию культуры безопасного поведения на дорогах | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области | Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |
|  |  |  | 2014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 3. «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах местного значения, разработка предложений по их ликвидации | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Концентрация финансовых и материальных ресурсов для поэтапного проведения на автодорогах, имеющих наиболее высокую концентрацию ДТП, мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения финансовых средств и снижения показателей аварийности, связанной с дорожными условиями |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение профилактических обследований пешеходных переходов | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Обеспечение соблюдения правил оборудования пешеходных переходов, безопасности дорожного движения на данных объектах |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |

Приложение № 5.1

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)  на 2016 - 2018 годы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Пензенской области |  | феде- ральный бюджет | Бюджет муниицпального района Спасский район | внебюд- жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Программа – «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе, уменьшение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | Отдел образования Администра- ции Спасского района Пензенской области |  | Итого | 50,0 | - | - |  | 50,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 10,0 | - | - |  | 10,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 10,0 | - | - |  | 10,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 < | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных учреждениях, организациях, на предприятиях |  |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Проведение встреч с жителями Спасского района Пензенской области по вопросам транспортного обслуживания | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о мерах по повышению безопасности дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение транспортной дисциплины среди водителей автотранспортных предприятий различных форм собственности |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление изучения деятельности медицинских комиссий по вопросам экспертизы профессиональной пригодности водителей, организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение качества проведения экспертизы профессиональной пригодности водителей и предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.6 | Проведение семинаров с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Совершенствование форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
| 1.7 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области Отдел образования |  | Итого | 6,0 | - |  | - | 6,0 | - | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
| 1.8 | Подготовка, выпуск и распространение буклетов, листовок для образовательных организаций по формированию у детей культуры поведения на дорогах и работе с родителями | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 5,0 |  |  |  | 5,0 | - | Совершенствование методического обеспечения, организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 1,0 | - |  | - | 1,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1,0 | - |  | - | 1,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
| 1.9 | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее учреждение образования по обучению детей правилам дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсов творческих работ | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 6,0 |  |  |  | 6,0 | - | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
| 1.11 | Организация и проведение районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 18,0 | - |  | - | 18,0 | - | Внедрение современных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 5,0 | - |  | - | 5,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 5,0 | - |  | - | 5,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
| 1.12 | Оснащение оборудованием и средствами обучения образовательных учреждении | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 15,0 |  |  |  | 15,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
| 1.13 | Организация и проведение районного конкурса видеоматериалов, снятого школьниками по формированию культуры безопасного поведения на дорогах | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
| 1.14 | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах местного значения, разработка предложений по их ликвидации | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Концентрация финансовых и материальных ресурсов для поэтапного проведения на автодорогах, имеющих наиболее высокую концентрацию ДТП, мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения финансовых средств и снижения показателей аварийности, связанной с дорожными условиями |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.15 | Организация и проведение профилактических обследований пешеходных переходов |  | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого | - | - |  | - | - | - | Обеспечение соблюдения правил оборудования пешеходных переходов, безопасности дорожного движения на данных объектах |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 50,0 |  |  |  | 50,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 10,0 | - |  | - | 10,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Спасского района Пензенской области.

Приложение № 5.2

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

- «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)  на 2019 - 2024 годы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Пензенской области |  | феде- ральный бюджет | Бюджет муниицпального района Спасский район | внебюд- жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Программа – «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе, уменьшение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | Отдел образования Администра- ции Спасского района Пензенской области |  | Итого | 180,0 | - | - |  | 180,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 | - | - |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 < | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных учреждениях, организациях, на предприятиях |  |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, обеспечение общественной поддержки проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной части участников дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Проведение встреч с жителями Спасского района Пензенской области по вопросам транспортного обслуживания | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о мерах по повышению безопасности дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение транспортной дисциплины среди водителей автотранспортных предприятий различных форм собственности |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, информирование о правовых вопросах организации дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление изучения деятельности медицинских комиссий по вопросам экспертизы профессиональной пригодности водителей, организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Повышение качества проведения экспертизы профессиональной пригодности водителей и предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.6 | Проведение семинаров с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Совершенствование форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - | 2 |  |  |
| 1.7 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников дошкольных учреждений | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области Отдел образования |  | Итого | 12,0 | - |  | - | 12,0 | - | Внедрение современных форм и методов работы по формированию культуры поведения на дорогах у детей младшего возраста |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
| 1.8 | Подготовка, выпуск и распространение буклетов, листовок для образовательных организаций по формированию у детей культуры поведения на дорогах и работе с родителями | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 18,0 | - |  | - | 18,0 | - | Совершенствование методического обеспечения, организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3,0 | - |  | - | 3,0 | - | 100 |  |  |
| 1.9 | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее учреждение образования по обучению детей правилам дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсов творческих работ | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 12,0 | - |  | - | 12,0 | - | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2,0 | - |  | - | 2,0 | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Организация и проведение районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 48,0 | - |  | - | 48,0 | - | Внедрение современных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное овладение знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8,0 | - |  | - | 8,0 | - | Проведение мероприятий |  |  |
| 1.12 | Оснащение оборудованием и средствами обучения образовательных учреждении | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | 90,0 | - |  | - | 90,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 15,0 | - |  | - | 15,0 | - | Приобретение оборудования и средств обучения |  |  |
| 1.13 | Организация и проведение районного конкурса видеоматериалов, снятого школьниками по формированию культуры безопасного поведения на дорогах | Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Совершенствование качества преподавания основ безопасного поведения на дорогах |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - | Участие в конкурсе |  |  |
| 1.14 | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах местного значения, разработка предложений по их ликвидации | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району |  | Итого | - | - |  | - | - | - | Концентрация финансовых и материальных ресурсов для поэтапного проведения на автодорогах, имеющих наиболее высокую концентрацию ДТП, мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения финансовых средств и снижения показателей аварийности, связанной с дорожными условиями |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.15 | Организация и проведение профилактических обследований пешеходных переходов |  | ОГИБДД Отд МВД России по Спасскому району | Итого | - | - |  | - | - | - | Обеспечение соблюдения правил оборудования пешеходных переходов, безопасности дорожного движения на данных объектах |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 180,0 | - |  | - | 180,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 30,0 | - |  | - | 30,0 | - |  |  |  |

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Спасского района Пензенской области.

Приложение № 6

к муниципальной Программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Спасском районе

Пензенской области на 2014-2024 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

# «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в СПАССКОМ РАЙОНЕ Пензенской области на 2014-2024 годы»

на очередной финансовый 2020 год (указать наименование муниципальной программы)

| N П№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия <*> | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**> | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» | х | х | х | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие Повышение безопасности дорожного движения в Спасском районе Пензенской области | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение агитационной работы по профилактике аварийности в образовательных учреждениях, организациях, на предприятиях | 2 | ед |  | май |  | декабрь |
| 1.2 | Проведение встреч с жителями Спасского района Пензенской области по вопросам транспортного обслуживания. | 1 | ед. | март |  |  |  |
| 1.3 | Проведение собраний на автотранспортных предприятиях различных форм собственности по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения правил перевозки пассажиров | 2 | ед. |  | июнь |  | декабрь |
| 1.4 | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся: - разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - правового воспитания участников дорожного движения; - информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | ед. |  | июнь |  | декабрь |
| 1.5 | Осуществление изучения деятельности медицинских комиссий по вопросам экспертизы профессиональной пригодности водителей, организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | 1 | ед. |  |  |  | декабрь |
| 1.6 | Проведение семинаров с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | ед. |  | май |  | декабрь |
| 1.7 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников дошкольных учреждений | 2 | ед. |  | май | сентябрь |  |
| 1.8 | Подготовка, выпуск и распространение буклетов, листовок для образовательных организаций по формированию у детей культуры поведения на дорогах и работе с родителями | 100 | ед. |  |  | сентябрь |  |
| 1.9 | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее учреждение образования по обучению детей правилам дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсов творческих работ | 1 | ед. |  | май |  |  |
| 1.10 | Организация и проведение районных соревнований детей «Безопасное колесо», конкурсов творческих работ обучающихся «Безопасное движение» и иных мероприятий | 2 | ед. |  | май | сентябрь |  |
| 1.11 | Оснащение оборудованием и средствами обучения образовательных учреждении | 1 | ед. |  | май |  |  |
| 1.12 | Организация и проведение районного конкурса видеоматериалов, снятого школьниками по формированию культуры безопасного поведения на дорогах | 1 | ед. |  |  |  | декабрь |
| 1.13 | Выявление мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах местного значения, разработка предложений по их ликвидации | 1 | ед. |  |  |  | декабрь |
| 1.14 | Организация и проведение профилактических обследований пешеходных переходов | 1 | ед. |  |  | август |  |

--------------------------------

Примечание:

1. <*> По графе 2 указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в соответствии с постановлением Администрации Спасского района  Пензенской области об утверждении муниципальной программы.

2. <**> В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.

3. В графах 5 - 8 указываются, соответственно, плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).

Руководитель органа местного самоуправления

(ответственный исполнитель муниципальной программы) __________________  ___________________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)